ESOP文档开发

系统包括硬件和软件两部分。硬件部分包括SOP+主机（安卓或Windows）、一体机、操作台、看板控制终端等。软件部分包括系统管理、作业指导书管理、安灯呼叫系统、设备点检、生产报工、ESD防静电监控等模块，并且需要与MES、ERP等系统集成。

作为独立开发者，我需要考虑以下方面：

确定开发环境：包括操作系统、开发工具、编程语言、数据库等。

硬件准备：虽然已经有设备，但可能需要连接和配置这些设备。

软件架构设计：根据PDF中的拓扑图和技术优势，我们需要设计一个可扩展的系统。PDF中提到了微服务分布式架构、SaaS化多分厂架构、物联网数据库等。但由于只有一个人，我们可能先从一个简单的单体架构开始，然后逐步扩展。

功能模块开发：按照PDF中的功能模块逐个实现。

由于时间有限，我们不可能一下子开发所有功能，所以需要制定一个开发计划，分阶段进行。

接下来，我将详细说明如何搭建开发环境以及初步的开发计划。

第一步：搭建开发环境

操作系统：由于硬件包括安卓和Windows，我们可能需要跨平台开发。建议使用Windows作为开发机，同时安装Android开发环境。

开发工具：

后端：可以选择Java（Spring Boot）或C#（.NET Core）等。考虑到跨平台和微服务，Spring Boot是一个不错的选择。

前端：由于需要支持多种终端（安卓、Windows一体机等），我们可以使用Web技术（HTML5、CSS3、JavaScript）开发前端，然后使用Electron或PWA技术打包成桌面应用，对于安卓可以使用WebView或开发原生应用。

数据库：根据PDF，系统使用了传统关系型数据库和物联网数据库。我们可以先使用MySQL作为关系型数据库，后期再考虑引入时序数据库（如InfluxDB）用于物联网数据。

其他：Redis用于缓存，提高性能。

开发环境配置：

安装JDK、Maven、IntelliJ IDEA（后端开发）

安装Node.js、Visual Studio Code（前端开发）

安装MySQL、Redis

安装Android Studio（如果需要开发原生安卓应用）

第二步：项目结构设计

考虑到后续可能扩展为微服务，我们一开始就采用多模块的项目结构，但先以单体应用的方式开发。例如：

sop-system

sop-common（公共模块）

sop-admin（后台管理模块）

sop-esop（电子作业指导书模块）

sop-andon（安灯呼叫模块）

sop-device（设备点检模块）

sop-production（生产报工模块）

sop-esd（ESD防静电模块）

第三步：数据库设计

根据各个模块的功能，设计数据库表结构。例如：

用户、权限管理

组织架构（公司、工厂、车间、产线、工位）

作业指导书（文件管理、版本控制、审核流程）

安灯呼叫（呼叫类型、呼叫记录、处理流程）

设备点检（设备信息、点检表、点检记录）

生产报工（工单、报工记录、生产数据）

ESD防静电（设备监控、异常记录）

第四步：核心功能开发

用户登录和权限管理

作业指导书的上传、审核、下发、显示

安灯呼叫的触发和处理

设备点检的计划和执行

生产报工的数据采集和报表

ESD防静电的实时监控

第五步：硬件对接

根据硬件提供的接口（如RS485、RS232、RF433/WIFI等）进行数据采集和控制。

第六步：测试和部署

由于是独立开发，测试需要自己进行。部署可以先部署在一台服务器上，后期再考虑分布式部署。

现在，我将给出一个详细的开发环境搭建步骤和初始项目的创建。

由于篇幅限制，我无法在这里写出所有代码，但我会给出一个基本的框架和示例。

让我们开始吧！